## Slide 1
PuntoSync
Entrega de diseño y seguimiento del proyecto
La200 • Semana 8 de 17 • Metodología Waterfall
Arquitectura 4+1
Prototipo
Casos de uso
Casos de prueba
Modelo BD
Roadmap + Riesgos
PuntoSync • La200 • Semana 8 de 17 • Metodología Waterfall

## Slide 2
Estado actual del proyecto
Semana 8 / 17
Esta entrega formaliza el diseño técnico de PuntoSync antes de continuar con desarrollo, pruebas y despliegue. Se presentan los artefactos solicitados: arquitectura 4+1, prototipo, casos de uso, casos de prueba, modelo de base de datos y base relacional. Además, se actualiza el seguimiento del proyecto con roadmap semanal y matriz de riesgos con mitigación.
Metodología confirmada: Waterfall
Arquitectura: vistas 4+1
Avance temporal actual: semana 8 de 17
Roadmap actualizado por semanas y meses
Riesgos y mitigaciones asociados al atraso
PuntoSync • La200 • Semana 8 de 17 • Metodología Waterfall

## Slide 3
Arquitectura 4+1 • Vista lógica
4+1
La vista lógica resume módulos principales: frontend web, app de escritorio, backend, autenticación, catálogo, pedidos, pagos y reportes.

## Slide 4
Arquitectura 4+1 • Vista de desarrollo
4+1
Frontend web
• Tienda pública • POS tablet • Login y seguimiento
Backend FastAPI
• routers /api • autenticación JWT + 2FA • WebSocket /ws y /ws/public
App escritorio
• Inventario • Usuarios y roles • Reportes y cierre
Repositorio / evidencias
• documentos de diseño • casos de prueba • capturas y GitHub
Base de datos
• SQLite la200.db • migrations.py • backup previo
Integraciones externas
• Webpay / Transbank • TUU / Haulmer • Resend correo
Vista orientada al código: módulos, dependencias y artefactos que deben mantenerse trazables en GitHub.
La vista de desarrollo separa responsabilidades técnicas: frontend, backend, escritorio, datos, integraciones y evidencias.

## Slide 5
Arquitectura 4+1 • Vista física / despliegue
4+1
La vista física muestra cliente web, tablet POS, terminal TUU, PC administrativa y la infraestructura de despliegue.

## Slide 6
Arquitectura 4+1 • Vista de escenarios
4+1
Escenario clave presentado: flujo de pedido online y pago con Webpay hasta la confirmación o rechazo.

## Slide 7
Prototipo en funcionamiento
Capturas reales
Capturas del sistema en ejecución en red local, con datos de demostración. El detalle completo está en el informe de prototipo.
Tienda web para clientes
Catálogo con búsqueda y categorías; pedido con retiro y pago en local o Webpay.
POS tablet del local
Venta presencial con carrito, total y cobro en efectivo o con TUU.

## Slide 8
Diagrama de casos de uso
UML
Actores principales: Cliente, Trabajador y Administrador; integraciones externas: Webpay/Transbank y TUU.

## Slide 9
Casos de prueba
Cobertura 20 / 20
Cada caso de uso definido posee un caso de prueba asociado, asegurando trazabilidad funcional.

## Slide 10
Modelo entidad-relación
Modelo BD
El diagrama ER muestra entidades, relaciones, cardinalidades y reglas de integridad del modelo de datos.

## Slide 11
Base de datos relacional implementada
Modelo relacional
Motor actual: SQLite / la200.db
12 tablas principales · PK/FK · reglas ON DELETE
Escalabilidad propuesta: PostgreSQL
Identidad y seguridad
• users • password_recovery_tokens • recovery_request_logs
Catálogo e inventario
• categories • products
Venta presencial POS
• sales • sale_items • cash_closes
Pedido web y pagos
• online_orders • online_order_items • webpay_sessions
Configuración
• settings
El modelo relacional implementado soporta ventas, pedidos online con retiro, Webpay, TUU, stock sincronizado, cierre de caja y administración.
Separación solicitada: diagrama ER para el modelo de datos y modelo relacional para tablas, PK/FK e integridad.

## Slide 12
Roadmap de seguimiento semanal
Semana 8 de 17
Las actividades realizadas, en curso y con retraso parcial están contenidas dentro del roadmap de trabajo restante.

## Slide 13
Matriz de riesgos y mitigación
Seguimiento
Todo atraso detectado debe acompañarse de su mitigación y responsable de seguimiento.

## Slide 14
Próximos hitos
Cierre
Cerrar y validar los artefactos de diseño: arquitectura 4+1, casos de uso, casos de prueba, modelo ER y modelo relacional. Agregar capturas reales del prototipo como evidencia del avance funcional. Ordenar evidencias y documentación en GitHub para llegar con trazabilidad clara a la siguiente revisión. Mantener el roadmap como instrumento principal de control durante las semanas restantes.
Apoyo técnico: ruta de escalabilidad de la base de datos
PuntoSync • La200 • Semana 8 de 17 • Metodología Waterfall