# Diario de Reflexión — Fase 1

Asignatura Portafolio de Título (APT122)
Escuela de Informática y Telecomunicaciones — Duoc UC
Periodo académico 2026-2

## 1. Identificación

| Nombre | Joaquín Díaz |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Asignatura / fase | APT122 — Fase 1: Definición del Proyecto APT |
| Proyecto | La 200 (ladoscientos.cl) — local de productos de limpieza de Mitzi, en una parcelación |
| Rol en la propuesta | Jefe de proyecto: visión del producto, priorización y coordinación del equipo |
| Periodo | 15 al 28 de agosto de 2026 |
| Fecha de cierre | 28 de agosto de 2026 |

Sigo la lámina de equipo de la propuesta. Mitzi es la dueña; el POS lo usan trabajadores mayores, no nosotros.

## 2. Cómo nos organizamos

| Quién | Rol | Qué cubre |
| --- | --- | --- |
| Joaquín Díaz | Jefe de proyecto | Visión, priorización y coordinación. |
| Ariel Cariqueo | Arquitectura y desarrollo | Diseño técnico, backend, frontend y escritorio. |
| Benjamín Repetto | Desarrollo e integraciones | Pagos, pedidos en línea y operación del local. |

## 3. Entradas del periodo

### Entrada 1 — 15 de agosto de 2026

Qué ocurrió. Decidimos presentar La 200 como Proyecto APT. Había prototipo; no había un relato de producto ni una división de roles que se pudiera defender ante una comisión.

Qué pensé. Si todos hacemos “un poco de todo”, la pauta de equidad y de evidencias en Git nos va a pasar la cuenta. También había riesgo de subir el repo institucional sin la estructura de fases.

Qué hice, desde mi rol. Empujé a tratar el trabajo como un producto con dueña, no como un ejercicio de código. Acordamos git local por ahora y GitHub con el formato de la asignatura cuando las carpetas estuvieran claras. Pedí que el sistema se pudiera mostrar en red, no solo describirse.

Aprendí. Jefatura de proyecto en este ramo es recortar y nombrar quién hace qué, no programar más que los demás.

### Entrada 2 — 18 de agosto de 2026

Qué ocurrió. Sesión de reglas de negocio. Tres decisiones que después quedaron en la propuesta: el administrador no entra por la web del local; Mitzi usa Authenticator; el retiro no va por WhatsApp.

Qué pensé. WhatsApp era tentador porque “el cliente ya lo tiene”. Era un parche y un riesgo. Nombre y teléfono son más humildes y más difíciles de adivinar. Sacar el admin de la tablet mezcla menos a Mitzi con quien solo vende.

Reparto. Ariel traduce esas decisiones a arquitectura (escritorio, 2FA, tres puertas). Benjamín tiene que poder cobrar y entregar en el mostrador sin que el admin viva en la misma pantalla. Yo sostengo el recorte cuando aparece la solución fácil.

Aprendí. Priorizar es decir que no. La nota de la propuesta lo resume: Mitzi es la dueña; quienes usan el POS son los trabajadores mayores, no el equipo.

### Entrada 3 — 21 y 22 de agosto de 2026

Qué ocurrió. Pruebas en red local y hotspot. Ajustes de POS y de lista de pedidos: entregados separados, más tarjetas por fila, filtros.

Qué pensé. Probar fuera de localhost es el primer “el local no es tu notebook”. Todavía no estamos en la parcelación, pero el criterio de producto ya se puede aplicar: ¿se entiende al primer toque?

Coordinación. Ariel sostiene las tres puertas. Benjamín mira el flujo de pedir-pagar-entregar. Yo pido que no se optimice para el programador. Mitzi no prueba como cuarta alumna.

Aprendí. Un POS para un trabajador mayor se evalúa por si se usa, no por cuántas funciones tiene. Eso es tan de proyecto como elegir un stack.

### Entrada 4 — 27 y 28 de agosto de 2026

Qué ocurrió. Cerramos la propuesta de 12 láminas con la pauta: nombre, roles, contexto, problema, storytelling, objetivos y metodología ágil. Corregimos el relato: no es kiosco, no se mencionan bebidas, no hay fotos de personas, Mitzi no es integrante.

Qué pensé. Me incomodó haber arrastrado un relato incorrecto. Corregirlo es Fase 1: definir bien antes de que la comisión evalúe otra cosa. Presentar primero a los tres y después a la dueña y a los trabajadores ordenó también mi autoevaluación: no soy “el proyecto entero”.

Aprendí. Ágil, no Waterfall, porque el local va a corregirnos. Cinco sprints. Ariel dimensiona lo técnico; Benjamín cierra pagos y operación; yo priorizo el orden: POS e inventario, tienda, pagos, escritorio y 2FA, pulido y GitHub.

## 4. Síntesis

Fase 1 dejó un proyecto defendible: problema, usuarios, tres puertas, objetivos y un plan. Mi parte fue la visión y el recorte. Lo que me costó fue no meterme a diseñar el backend ni a integrar TUU. En Fase 2 eso tiene que verse en Git: la pauta pondera el aporte de cada integrante.

| Competencia | Cómo apareció en mi rol |
| --- | --- |
| Propuesta de solución | Del cuaderno a incluir / cuidar / ordenar. |
| Gestión de proyecto | Ágil, cinco sprints, alternativas cerradas (WhatsApp, admin, relato). |
| Comunicación | Propuesta en lenguaje de producto; corrección de integrantes y contexto. |
| Trabajo en equipo | Tres roles; Mitzi y trabajadores fuera del equipo de título. |

Qué haré distinto en Fase 2. Criterios de aceptación por sprint. No reabrir decisiones cerradas. Visibilizar el trabajo de Ariel y Benjamín. Probar con el usuario del POS, no solo con el equipo.

Si esta fase se resume como la propuesta: el local sigue siendo de la parcelación. Incluir a quien atiende. Cuidar a quien compra. Ordenar el negocio. Mi trabajo es que el equipo no se desvíe de eso.

| Estudiante | Joaquín Díaz |
| --- | --- |
| Rol | Jefe de proyecto — visión, priorización y coordinación |
| Equipo | Joaquín Díaz; Ariel Cariqueo; Benjamín Repetto |
| Fecha | 28 de agosto de 2026 |
| Firma |  |

Documento individual Fase 1. Diaz_Joaquin_1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx — Evidencias Individuales.