Duoc UC  ·  Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Guía 1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone  ·  APT122  ·  Periodo 2026-2

Proyecto: La 200  (ladoscientos.cl)

Documento elaborado por el equipo de título. Los campos RUT, sede, firma y fecha se completan de puño y letra por cada integrante.

PARTE I

1. Antecedentes personales

A continuación se presenta la información solicitada por la Guía 1.

| Nombre estudiante | RUT | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- |
| Joaquín Díaz | 21.468.863-8 | Ingeniería en Informática | Duoc UC Maipu |
| Ariel Cariqueo | 21.602.779-5 | Ingeniería en Informática | Duoc UC Maipu |
| Benjamín Repetto | 21.802.753-9 | Ingeniería en Informática | Duoc UC Maipu |

Roles en la propuesta (Presentación de proyecto): Joaquín Díaz, jefe de proyecto; Ariel Cariqueo, arquitectura y desarrollo; Benjamín Repetto, desarrollo e integraciones. Mitzi es la dueña del local y no forma parte del equipo de título.

2. Descripción Proyecto APT

En este apartado se señala el nombre del proyecto, las áreas de desempeño y las competencias del perfil de egreso que se pondrán en práctica, con la denominación publicada por Duoc UC para Ingeniería en Informática.

| Campo | Desarrollo |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | La 200 (ladoscientos.cl): sistema de gestión, venta y retiro para el local de productos de limpieza de Mitzi, ubicado en una parcelación. |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de software (ingeniería de requisitos, desarrollo front-end y back-end, bases de datos y calidad); gestión de proyectos de software; integración de pagos del comercio chileno y operación de un local real. |
| Competencias | Se abordan las competencias de especialidad del perfil de egreso de Ingeniería en Informática (Duoc UC): (1) Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. (2) Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. (3) Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. (4) Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. (5) Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. (6) Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. Asimismo, se ejercen competencias genéricas del perfil: ética profesional, comunicación, trabajo colaborativo, innovación y aprendizaje permanente. |

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT

El proyecto responde a un problema real de un local de productos de limpieza emplazado en una parcelación en Chile. El negocio opera de manera presencial; sin embargo, la gestión de ventas e inventario no se encuentra integrada con un canal de pedido y retiro, ni con un control administrativo centralizado para la dueña. Esta situación es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, porque exige analizar un proceso organizacional, especificar requisitos, diseñar arquitectura, construir software y datos, integrar medios de pago del comercio nacional y resguardar la seguridad de la administración.

El contexto es un punto de venta de aseo, no un kiosco de calle ni una cadena. Quienes atienden son trabajadores mayores; quienes compran en el local también lo son. Mitzi administra. No se contempla delivery ni se mencionan bebidas. El aporte de valor consiste en digitalizar e integrar la operación sin excluir a quien ya atiende: si el trabajador mayor no puede utilizar el punto de venta al primer uso, la solución no cumple su propósito.

Descripción del Proyecto APT

Se espera digitalizar e integrar la operación local mediante un sistema de gestión, venta y retiro, con interfaz accesible y un canal de comercio electrónico sin despacho a domicilio. La solución se organiza en tres puertas y un repositorio de datos común: (a) aplicación web para el cliente (catálogo, pago en local o Webpay, retiro identificado con nombre y teléfono); (b) punto de venta táctil para el trabajador mayor (venta, efectivo con vuelto, cobro con TUU, pedidos pendientes y retirados); (c) aplicación de escritorio para Mitzi (inventario, usuarios, reportes, cierre de caja, autenticación con contraseña y Google Authenticator). El administrador no ingresa por la web del local.

En el local ya existe una máquina TUU en operación. El sistema no la sustituye: la utiliza para el cobro presencial e incorpora la gestión remota del negocio y el canal de pedido y retiro. Existe una base funcional (aplicaciones web y de escritorio), de modo que el APT formaliza requisitos, pule la solución y genera las evidencias de las tres fases.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El perfil de egreso establece que el ingeniero o la ingeniera en Informática de Duoc UC diseña, desarrolla, implementa y despliega soluciones informáticas, evaluando estándares, marcos de trabajo, tecnologías y metodologías, y gestionando proyectos en contextos tradicionales y ágiles (Duoc UC, s. f.). La 200 exige precisamente ese ciclo: ingeniería de requisitos (competencia 3), diseño y construcción de software y de datos (competencias 1, 2, 5 y 6), seguridad y calidad (competencia 5) y gestión del proyecto a lo largo del ciclo de vida (competencia 4).

La distribución de evidencia evita que un integrante absorba el trabajo de otro. Joaquín Díaz evidencia la gestión del proyecto y la ingeniería de requisitos a nivel de visión y priorización. Ariel Cariqueo evidencia el diseño arquitectónico, el desarrollo de las tres puertas, el modelo de datos y la seguridad del escritorio. Benjamín Repetto evidencia la integración de pagos y la operación del mostrador. Las competencias genéricas de comunicación, trabajo colaborativo y ética profesional se demuestran en documentos individuales, en la no apropiación de roles ajenos y en el resguardo de datos de retiro y de la administración.

Relación con los intereses profesionales

El proyecto se construye a partir de los intereses profesionales de los tres integrantes, tal como lo exige la asignatura de Portafolio de Título (Duoc UC, 2023).

Joaquín Díaz orienta su desarrollo profesional a la gestión de producto y de proyectos de software: definición de alcance, recortes, priorización y coordinación. En La 200 ello se expresa en la visión de incluir al trabajador mayor, en la separación de la administración respecto de la tablet y en el retiro identificado, sin WhatsApp.

Ariel Cariqueo orienta su desarrollo a la arquitectura y al desarrollo de software de ciclo completo (web, backend y escritorio). El proyecto le permite evidenciar el corte en tres clientes, un backend común, sincronización de inventario y autenticación de dos factores.

Benjamín Repetto orienta su desarrollo a las integraciones de operación y pago. El local ya cuenta con TUU; su aporte consiste en articular efectivo, TUU y Webpay con el flujo de pedido y entrega, sin reemplazar la máquina existente.

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El proyecto es factible en el marco de APT122 por las siguientes razones, alineadas con los criterios de la Guía 1 (duración del semestre, horas de la asignatura, materiales, factores externos).

Duración del semestre y plan de tiempos. La Guía 1 contempla dieciocho semanas lectivas, organizadas en tres fases APT (semanas 1 a 4, 5 a 12 y 13 a 18). Ese calendario se respeta en la carta Gantt de este informe.

Horas asignadas a la asignatura. Portafolio de Título o Capstone se imparte en el último año de la carrera y considera 20 créditos institucionales (Duoc UC, 2023). Esa carga se distribuye a lo largo de las dieciocho semanas, combinando horas de la asignatura con trabajo autónomo del equipo, de acuerdo con los roles definidos.

Materiales requeridos. Computadores del equipo, tablet para el punto de venta, máquina TUU ya instalada en el local, repositorio GitHub institucional y almacenamiento en OneDrive.

Factores que facilitan el desarrollo. Existe un prototipo funcional; el local es real; TUU ya opera; la propuesta de visión se encuentra cerrada.

Factores que dificultan el desarrollo y mitigación. El prototipo conserva textos ajenos al relato (por ejemplo, denominaciones que no corresponden al local de aseo); el punto de venta y la tienda coexisten en un mismo componente de interfaz; hay pantallas administrativas residuales en la web; el código aún no se ha publicado en GitHub por decisión del equipo. La mitigación consiste en tratar esos puntos como deuda de pulido —no como nuevo alcance—, guardar avances en disco para sincronización y publicar en GitHub cuando corresponda, con la nomenclatura exigida por la universidad.

PARTE II

4. Objetivos

Los objetivos se formulan en infinitivo, de manera clara y suficiente por sí mismos, según la Guía 1.

| Tipo | Objetivo |
| --- | --- |
| Objetivo general | Digitalizar e integrar la operación local de La 200 mediante un sistema de gestión, venta y retiro con interfaz accesible para trabajadores mayores y un canal de comercio electrónico sin despacho a domicilio. |
| Objetivo específico 1 | Implementar un punto de venta accesible, de operación táctil, con tipografía de alto tamaño y flujos simples. |
| Objetivo específico 2 | Habilitar el canal de tienda y retiro presencial identificado, sin despacho a domicilio. |
| Objetivo específico 3 | Integrar los medios de pago efectivo, TUU en el local y Webpay remoto, sin sustituir la máquina TUU existente. |
| Objetivo específico 4 | Sincronizar el inventario en tiempo real entre tablet, aplicación web y aplicación de escritorio. |
| Objetivo específico 5 | Proteger la administración en la aplicación de escritorio mediante usuario, contraseña y Google Authenticator. |
| Objetivo específico 6 | Entregar reportes, alertas de existencias mínimas y cierre de caja para la administración del local. |

5. Metodología

Descripción de la metodología. El equipo adoptará el ciclo de vida tradicional en cascada (Waterfall). Dicha elección es pertinente porque ya existe una base funcional y, en esta etapa, corresponde formalizar requisitos, diseño, implementación, pruebas y cierre, con entregables por fase. La competencia de egreso relativa a la gestión de proyectos contempla contextos tradicionales y ágiles; en este APT se selecciona el contexto tradicional, toda vez que la secuencia de evidencias de la asignatura y la existencia de un prototipo hacen preferible un avance por etapas controladas, sin reabrir un enfoque iterativo no respaldado por la propuesta vigente.

Etapas de trabajo, calzadas en las tres fases APT de dieciocho semanas: (1) documentación inicial e ingeniería de requisitos; (2) diseño y ajustes técnicos de arquitectura, datos e integraciones; (3) estabilización de punto de venta, comercio electrónico, pagos, inventario y seguridad; (4) pruebas e implementación; (5) cierre, manuales y presentación final. Las etapas 1 se concentran en la Fase 1 APT; las etapas 2 y 3, en la Fase 2; las etapas 4 y 5, en la Fase 3.

Funciones, tareas y responsabilidades de cada integrante:

| Integrante | Función principal | Tareas asociadas | Responsabilidades que no asume |
| --- | --- | --- | --- |
| Joaquín Díaz | Jefe de proyecto | Visión, priorización, recortes de alcance, relato de la propuesta, coordinación y control del plan de dieciocho semanas | Construcción del backend, implementación de autenticación de dos factores e integración de TUU o Webpay |
| Ariel Cariqueo | Arquitectura y desarrollo | Modelo arquitectónico de tres puertas, backend, modelo de datos, sincronización, interfaz de las aplicaciones y escritorio con Authenticator | Definición de la visión de producto y la operación diaria del mostrador |
| Benjamín Repetto | Desarrollo e integraciones | Flujo de efectivo y vuelto, cobro TUU, Webpay, pedidos en línea, operación del punto de venta y entrega en el local | Jefatura del proyecto y diseño de la arquitectura de las tres puertas |

Reglas de trabajo ya cerradas: no se utilizará WhatsApp como canal de retiro; la administración reside solo en escritorio; los pedidos entregados se registran de forma separada de los pendientes; no se incorporan bebidas ni fotografías de personas; la presentación de visión no se modifica; en GitHub las fases se ubican en la raíz del repositorio, sin carpeta envolvente denominada proyecto; los mensajes de confirmación se redactan en primera persona, en calidad de integrante del rol.

6. Evidencias

Se describen las evidencias que serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final, de acuerdo con la Guía 1 y con el documento de formatos de GitHub.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Presentación Proyecto.pptx | Presentación canónica de visión del local, las tres puertas y los objetivos. | Da cuenta de la definición del proyecto y de la comunicación disciplinar del equipo. |
| Avance (Fase 1) | Guía 1. Definición Proyecto APT (el presente informe) | Informe de definición según plantilla institucional, incluida la especificación de requisitos en anexo. | Completa el contenido exigido por la plantilla y formaliza alcance, plan y evidencias. |
| Avance (Fase 1) | Autoevaluación de competencias y diario de reflexión 1.1 y 1.2 de cada integrante | Documentos individuales con nomenclatura Apellido_Nombre_N.N_APT122_… | Visibiliza el aporte de cada estudiante y la no apropiación de roles ajenos. |
| Avance o final (Fase 2) | Evidencias de sistema: Aplicación | Código de las aplicaciones web y de escritorio, ubicado en Fase 2 / Evidencias Proyecto / Evidencias de sistema / Aplicación. | Demuestra el desarrollo de software planificado y el cumplimiento de los objetivos específicos. |
| Avance o final (Fase 2) | Evidencias de sistema: Base de datos | Modelo y archivo de datos del sistema, en la carpeta Base de datos de la misma ruta. | Da cuenta de la competencia de soluciones de información y de persistencia. |
| Avance o final (Fase 2) | Evidencias de documentación | Arquitectura, contratos de interfaz y registro de pulido. | Permite trazar decisiones técnicas respecto del plan. |
| Avance (Fase 2) | Diario de reflexión 2.1 individual | Reflexión por rol, con la nomenclatura institucional. | Sustenta la equidad de participación. |
| Final (Fase 3) | Presentación final del proyecto y diario 3.1 | Cierre, defensa ante la comisión y evidencias de objetivos logrados. | Responde a la evaluación final y a la exposición disciplinar. |

7. Plan de trabajo

Planificación según los campos exigidos por la Guía 1: competencia, nombre y descripción de la actividad, recursos, duración, responsable y observaciones (facilitadores u obstaculizadores).

| Competencia o unidad de competencia | Nombre de la actividad | Descripción de la actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluar y gestionar proyectos… (competencia 4); diseñar y adaptar ingeniería de requisitos (competencia 3) | Definición del Proyecto APT | Completar la Guía 1, sostener la presentación de visión sin modificarla y cerrar recortes de alcance. | Guía 1, pauta Ev1, presentación de visión | Fase 1, semanas 1 a 4 | Joaquín Díaz | Facilita: visión cerrada. Obstaculiza: firmas y documento 1.3 pendientes. |
| Diseñar soluciones de software en todo el ciclo de vida, con foco en calidad y seguridad (competencia 5); diseñar el modelo arquitectónico implícito en dicha competencia | Arquitectura de tres puertas y plataforma | Mantener y documentar web, escritorio, backend común y autenticación de dos factores. | Código en La 200 - Grupo 4\La 200; entorno de desarrollo | Fase 1, semanas 3 y 4; Fase 2, semanas 5 a 10 | Ariel Cariqueo | Facilita: prototipo existente. Obstaculiza: publicación en GitHub diferida. |
| Diseñar y generar soluciones de información con bases de datos relacionales (competencia 2) | Modelo de datos e inventario en tiempo real | Consolidar persistencia de productos, existencias, pedidos y datos de retiro, con sincronización entre puertas. | Base de datos del prototipo; API | Fase 2, semanas 7 a 12 | Ariel Cariqueo | Benjamín Repetto valida que el modelo sirva para cobro y entrega. |
| Diseñar y generar soluciones de software de calidad según ciclo de vida (competencia 1); desarrollar para plataformas y dispositivos (competencia 6) | Pulido de punto de venta y tienda | Separar el punto de venta de la tienda, asegurar destinos táctiles de tamaño adecuado y alinear textos y datos semilla con el relato de aseo. | Código, tablet de prueba | Fase 2, semanas 5 a 10 | Ariel Cariqueo (estructura de interfaz) y Benjamín Repetto (operación del mostrador) | Deuda de pulido, no nuevo alcance. Paleta institucional se conserva. |
| Diseñar y adaptar ingeniería de requisitos e integraciones de solución TI (competencia 3) | Integración de pagos y operación de retiro | Completar efectivo con vuelto, cobro TUU sobre la máquina existente y Webpay remoto, con pedidos pendientes y entregados separados. | Máquina TUU del local; credenciales de integración | Fase 2, semanas 6 a 12; inicio de Fase 3 | Benjamín Repetto | Facilita: TUU ya instalada. Obstaculiza: no sustituir el dispositivo. |
| Diseñar soluciones con foco en seguridad (competencia 5) | Administración protegida en escritorio | Confirmar que el administrador no se sirve por la web del local y que el ingreso exige Authenticator. | Aplicación Electron; TOTP | Fase 2, semanas 8 a 12 | Ariel Cariqueo | Joaquín Díaz priorizó extraer la administración de la tablet. |
| Ciclo de vida y estándares de calidad (competencias 1 y 5) | Pruebas de aceptación en el local | Verificar accesibilidad del punto de venta, cobro, retiro identificado y autenticación, frente a criterios de uso real. | Tablet, local, TUU | Fase 3, semanas 13 a 16 | Cada integrante, en el ámbito de su rol | Requiere coordinación de visita al local. |
| Evaluar y gestionar el proyecto en todo el ciclo de vida (competencia 4); comunicación y trabajo colaborativo | Evidencias, nomenclatura GitHub y cierre | Reemplazar marcadores de Fase 2 y 3 por evidencias reales, respetar Apellido_Nombre_N.N_APT122_… y preparar presentación final. | Repositorio Capstone_011V_Grupo4; formatos institucionales | Fase 2, semanas 10 a 12; Fase 3, semanas 16 a 18 | Los tres integrantes | GitHub se habilita cuando el equipo lo disponga; hasta entonces se guarda en OneDrive. |

8. Carta Gantt

La carta organiza las actividades del punto 7 en las dieciocho semanas lectivas de la asignatura, agrupadas en Fase 1 (semanas 1 a 4), Fase 2 (semanas 5 a 12) y Fase 3 (semanas 13 a 18), conforme a la Guía 1. Las celdas marcadas indican trabajo activo. Si el calendario institucional desplaza una semana, se ajusta la fecha, no el orden de las fases.

|  | Fase 1 APT |  |  |  | Fase 2 APT |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 APT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Definición APT / Guía 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos e inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulido POS y tienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagos y retiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Admin. escritorio y 2FA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas en el local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias GitHub Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación final Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencias

Duoc UC. (s. f.). Ingeniería en Informática. Competencias del perfil de egreso. https://www.duoc.cl/carreras/ingenieria-en-informatica/

Duoc UC. (2023). Proceso de Portafolio de Título. Asignatura de Portafolio de Título o Capstone (20 créditos).

Duoc UC. (2026). Guía 1. Definición Proyecto APT. Asignatura Capstone APT122.

Duoc UC. (2026). Pauta de evaluación Entrega 1-2-3. APT122.

Duoc UC. (2026). Formatos GitHub por fases y entregables. APT122.

Equipo La 200. (2026). Propuesta de proyecto La 200 [Presentación de PowerPoint]. Archivo La200_Propuesta_CORREGIDA_FINAL.pptx.

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications. (Referencia del anexo de requisitos.)

Firmas

Cada integrante completa RUT, firma y fecha.

| Nombre | RUT | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Joaquín Díaz | 21.468.863-8 | Joaquín | 04/09/2026 |
| Ariel Cariqueo | 21.602.779-5 | Ariel | 04/09/2026 |
| Benjamín Repetto | 21.802.753-9 | Benjamin | 04/09/2026 |

Anexo. Especificación de requisitos de software

El presente anexo no sustituye la plantilla de la Guía 1. Complementa la descripción del proyecto con requisitos trazables a los objetivos específicos, según la práctica IEEE 830, a título referencial.

| ID | Requisito | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El punto de venta permite vender productos de aseo con destinos táctiles de tamaño adecuado y confirmación explícita. | OE1 |
| RF-02 | El cobro en efectivo exhibe el vuelto antes de confirmar la operación. | OE1 y OE3 |
| RF-03 | El punto de venta inicia un cobro TUU sobre la máquina existente en el local, sin sustituirla. | OE3 |
| RF-04 | La aplicación web presenta catálogo con categorías y precios, sin despacho a domicilio. | OE2 |
| RF-05 | El cliente paga en el local o mediante Webpay y retira el pedido con nombre y teléfono. | OE2 y OE3 |
| RF-06 | Los pedidos se clasifican como pendientes, pagados o retirados; los entregados se registran por separado. | OE2 |
| RF-07 | Toda venta descuenta existencias en tablet, web y escritorio. | OE4 |
| RF-08 | El escritorio emite alerta de existencias mínimas, reportes y cierre de caja. | OE6 |
| RF-09 | El ingreso al escritorio exige usuario, contraseña y Google Authenticator. | OE5 |
| RF-10 | El perfil administrador no se sirve desde la aplicación web del local. | OE5 |
| RNF-01 | La interfaz del punto de venta emplea tipografía de alto tamaño, contraste elevado y destinos táctiles de tamaño dedo. | OE1 |
| RNF-02 | El punto de venta de tablet no comparte la misma vista que la tienda. | OE1 y OE2 |
| RNF-03 | Textos y datos semilla se refieren exclusivamente a productos de aseo. | Descripción del proyecto |
| RNF-04 | Se conserva la paleta institucional; un color se modifica solo si no resulta legible. | Accesibilidad |

Fuera de alcance: despacho a domicilio; WhatsApp como canal; sustitución de TUU; administración en la tablet; bebidas; fotografías de personas; incorporación de Mitzi al equipo de título; modificación de la presentación de visión.