|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento: Hemos cumplido la mayoría de las actividades planificadas según los tiempos definidos. Facilitadores: Buena comunicación por WhatsApp/Drive y tareas asignadas con claridad desde el inicio. Dificultades: Topes de horario entre integrantes y tareas técnicas que tomaron más tiempo del previsto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Realizamos reuniones breves y asincrónicas, coordinando avances directamente en la carpeta compartida. La idea en el futuro es fijar las entregas internas 48 horas antes de la fecha límite y trabajaremos tareas complejas entre los 3

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Yo encuentro que estuve bien y comprometido. Yo creo que ha destacar hay la responsabilidad individual y buena disposición para apoyarnos ante cualquier problema. Y a mejorar creo que hacer revisiones cruzadas de todo el informe antes de la entrega y calcular mejor los tiempos de cada tarea.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Pregunta al docente: ¿Nos recomienda reajustar formalmente la Carta Gantt para la Fase 3 según los tiempos reales de esta etapa? Pregunta a pares: ¿Qué herramientas o métodos les han servido para agilizar la revisión final del trabajo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Los trabajos asignados a cada integrante estaban equilibrados, pero ajustaremos roles según las fortalezas del grupo. Y las nuevas tareas serán que asignaremos un encargado de revisión final/formato y otro de seguimiento semanal de la Carta Gantt.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Fue muy positiva. Hay respeto, compromiso y buen ambiente de trabajo. A destacar yo creo que hubo buena recepción de críticas constructivas de cada integrante y trabajo colaborativo entre todos. En temas de mejora diría subir los avances al GitHub con mayor frecuencia para evitar dejar la consolidación para el final.